**План работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Название сервиса** | **Краткое описание задачи** | **Срок выполнения** |
| 1 | Банько С. А. | Auth | Создать репозиторий на GitHub; Изучить основы web, php и git; Настроить сервер nginx; Настроить среду php;  Схема БД. | 15.03.24 |
| 1 | Кузьмин Р. Д. | Users | Создать репозиторий на GitHub; Изучить основы web, php и git; Настроить сервер nginx; Настроить среду php;  Схема БД. | 15.03.24 |
| 1 | Панков Д. Д. | Tasks | Создать репозиторий на GitHub; Изучить основы web, php и git; Настроить сервер nginx; Настроить среду php;  Схема БД. | 15.03.24 |
| 2 | Банько С. А. | Auth | Изучить фреймворк Laravel;  Автономно работающие сервисы (без взаимодействия друг с другом); Создать БД и подключить к сервису; Отправить MR (PR) на Code Review сокоманднику; | 19.04.24 |
| 2 | Кузьмин Р. Д. | Users | Изучить фреймворк Laravel;  Автономно работающие сервисы (без взаимодействия друг с другом); Создать БД и подключить к сервису; Отправить MR (PR) на Code Review сокоманднику; | 19.04.24 |
| 2 | Панков Д. Д. | Tasks | Изучить фреймворк Laravel;  Автономно работающие сервисы (без взаимодействия друг с другом); Создать БД и подключить к сервису; Отправить MR (PR) на Code Review сокоманднику; | 19.04.24 |
| 3 | Банько С. А. | Auth | Изучить работу API;?  Произвести интеграцию сервисов; Провести тестирование; Отправить MR (PR) на Code Review сокоманднику; | 17.05.24 |
| 3 | Кузьмин Р. Д. | Users | Изучить работу API;?  Произвести интеграцию сервисов; Провести тестирование; Отправить MR (PR) на Code Review сокоманднику; | 17.05.24 |
| 3 | Панков Д. Д. | Tasks | Изучить работу API;?  Произвести интеграцию сервисов; Провести тестирование; Отправить MR (PR) на Code Review сокоманднику; | 17.05.24 |
| 4 | Банько С. А. | Auth | ELK?;  Контейнеризация; Отправить MR (PR) на Code Review сокоманднику; | 07.06.24 |
| 4 | Кузьмин Р. Д. | Users | ELK?;  Контейнеризация; Отправить MR (PR) на Code Review сокоманднику; | 07.06.24 |
| 4 | Панков Д. Д. | Tasks | ELK?;  Контейнеризация; Отправить MR (PR) на Code Review сокоманднику; | 07.06.24 |